UCHWAŁA NR XXXIV/256/09

RADY MIEJSKIEJ w GŁOWNIE

z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacji na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458), oraz art. 21, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. Nr 147, poz. 1033), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2009” opracowany przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. z siedzibą w Głownie, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Głownie

Andrzej Kotulski

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

z siedzibą w Głownie, ul. A. Struga 3

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXIV/256/09

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 lutego 2009 roku

plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na rok 2009

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu     w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) oraz    z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Głowno, grudzień 2008r.

Spis treści:

1.	Plan rozwoju i modernizacji – wstęp.	3

2.	Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.	4

3.	Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.	6

4.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.	8

5.	Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania.	8

# Plan rozwoju i modernizacji – wstęp.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych           i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne          i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie winien być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3, tj. czy jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan spełniający te warunki rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Zgodnie z art. 21 ust. 7, obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

Następnie, według artykułu 24 ust. 3 ustawy, aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art.24 ust. 4 ustawy zobowiązany został wójt (burmistrz, lub prezydent).

# Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

System zaopatrzenia w wodę

Przedmiot działania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie – w zakresie objętym ustawą – stanowi:

-	pobór i uzdatnianie wody (PKWiU: 41.00.20),

-	gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKWiU: 90.00.1).

Spółka prowadzi ww. działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. Spółka jest właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni.

Zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się z jednej stacji uzdatniania wody podziemnej. Ujęcie wodociągowe miasta Głowna zlokalizowane jest we wschodniej, peryferycznej części miasta. Aktualnie składa się ono z czterech czynnych otworów studziennych o numeracji, wg zasobowej dokumentacji hydrogeologicznej: I, I b, III a i IV. Studnia nr I b usytuowana jest na wygrodzonym terenie stacji uzdatniania wody. Pozostałe zaś położone są w obrębie lasu miejskiego.

Woda podziemna ujmowana z 4 studnie głębinowych, pompowana jest przy pomocy zamontowanych w studniach pomp głębinowych, podawana jest do stacji uzdatniania za pomocą rurociągów tłocznych do stacji uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w 6 filtrów poziomych - odżelaziaczy zamkniętych. Woda napowietrzana jest w przewodach przed filtrami.

Woda uzdatniona kierowana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 2000 m3 znajdujących się na terenie stacji, skąd pompami IIº dostarczana jest do sieci miejskiej.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są po sedymentacji poprzez odstojnik wód popłucznych do rzeki Mrogi.

Łączna długość sieci wodociągowej w Głownie wynosi 52,3 km. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 14 476 osób, co stanowi prawie 95,5 % ludności Miasta. Z wodociągu miejskiego korzystają również mieszkańcy miejscowości położonych poza granicami miasta Głowna (Karasica, Ziewanice, Kadzielin, Ostrołęka oraz Kamień Łowicki).

W zakresie modernizacji systemu wodociągowego, przewiduje się całkowitą modernizację Stacji Uzdatniania Wody, która polegać będzie na demontażu wszystkich istniejących urządzeń i rurociągów i montażu nowych w następującym układzie technologicznym:

- woda surowa ze studni (ujęć wody) doprowadzana będzie do mieszaczy wodno–powietrznych,

- po napowietrzeniu kierowana będzie do 4 filtrów (I stopień), a następnie do 4 filtrów (II stopień),

- woda uzdatniona trafiać będzie do zbiorników wyrównawczych i jak dotychczas zestawem pompowym kierowana będzie do sieci wodociągowej.

Mając na uwadze uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, w tym w szczególności możliwość zakwalifikowania się wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, w latach 2009-2013 Spółka planuje realizację zatwierdzonego przez Radę Miasta Głowno programu poprawy gospodarki wodnej w mieście, zarówno w odniesieniu do  ujmowania wody, jej uzdatniania jak i sieci dystrybucji wody.

Pozwoli to na:

-  zapewnienie mieszkańcom korzystania z wody w odpowiedniej ilości nawet w okresach zwiększonego poboru a także o wymaganej przepisami jakości,

- wzrost liczby mieszkańców miasta Głowno korzystających z wodociągu publicznego a tym samym poszerzenie zakresu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę przez mieszkańców,

- poprawę podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,

- podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych.

W mieście Głownio istnieje system kanalizacji rozdzielczej, w którego skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni uszczelnionych miasta, tj. ulic, placów do pobliskich odbiorników – rzek.

Rozpiętość obecnego systemu kanalizacji sanitarnej nie umożliwia odbioru i oczyszczania wszystkich ścieków powstających na obszarze miasta Głowno.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 35,78 km. Z kanalizacji miejskiej korzysta ok. 7910 osób, co stanowi 52,2 % ludności Miasta.

Innym niepokojącym zjawiskiem jest transport wód deszczowych kanałami sanitarnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków. Stan techniczny istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej, a konkretnie brak szczelności kanałów, powoduje infiltrację wód gruntowych do sieci.

W związku z wagą wyżej wymienionych problemów i negatywnych zjawisk występujących w chwili obecnej w systemie, istnieje potrzeba ich rozwiązania lub wyeliminowania z systemu w celu poprawy nie tylko stanu lokalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie jakości wód rzek Mrogi, Mrożycy i Brzuśni, lecz również w celu podniesienia standardu dostępności komunalnej infrastruktury technicznej dla mieszkańców miasta oraz dla istniejących i potencjalnych przedsiębiorców.

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej                w północno-zachodniej części miasta, przy lewym brzegu rzeki Mrogi. Istniejąca oczyszczania zajmuje 2.100 m2.

Ścieki z lokalnych zbiorników bezodpływowych stanowią 8,25% z ogólnej ilości ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię. Wywożone są taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego. Na terenie miasta działa 3 firm przewozowych dostarczających ścieki taborem asenizacyjnym do oczyszczalni. Firmy te posiadają odpowiednie zezwolenia i umowy.

Istniejąca w Głownie oczyszczalnia to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, wybudowana w 1993 r. Oczyszczalnia rozpoczęła funkcjonowanie w 1994 r. Jest to oczyszczalnia       o przepustowości Q śr 2200m3/dobę przy obsłudze 8 osób - operatorów. Praca oczyszczalni odbywa się w sposób ciągły.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Morga o II klasie czystości wód.

Osad pochodzący z oczyszczalni jest wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie. Aktualnie odbiorcą osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Głownie jest  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” z siedzibą w Sobocie ul. Zachodnia18.

Na takie zagospodarowanie osadu Zakład posiada odpowiednie zezwolenia, opracowania oraz umowy. Spółka prowadzi systematyczne badania gleby i osadu.

# 3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zaopatrzenie w wodę

Najważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie dostawy wody winna stanowić:

„Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Miasta Głowno”.

Składają się nań:

Zadanie 1: Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Zadanie to w 2009r.  – I etap obejmować będzie:

-  	wykonanie projektu technicznego modernizacji stacji oraz kosztorysu,

-  	wymianę dwóch filtrów poziomych na 4 nowe pionowe ( 2 filtry ze złożem piaskowym – I stopień filtracji i 2 filtrów ze złożem żwirowo – brausztynowym - II stopień filtracji)

-  	wymianę 1 filtra poziomego na mieszacz wodno-powietrzny,

-  	przebudowa rurociągów wewnętrznych,

-  	automatyzacja sterowania urządzeniami stacji.

Zadanie 2: Budowa nowego czterootworowego ujęcia wody (studnie) wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji.

Zadanie obejmuje:

-  	odwiercenie do głębokości od 60 do 100 m czterech nowych studni (po dwie w zbiorniku wschodnim i zachodnim) w celu ujęcia wód z pokładów czwartorzędowych i górnojurajskich,

-  	budowę rurociągów tłocznych,

-  	likwidację czterech istniejących studni.

Zadanie 3: Budowa brakujących odcinków i wymiana wybranych, istniejących odcinków sieci dystrybucji wody.

Zadanie obejmuje:

1.  Modernizację   wodociągu   stalowego  w ul. Wojska Polskiego (od ul. Czackiego do drogi    krajowej nr 14, Φ 400 mm o długości ok. 600 m),

2.  Modernizację   wodociągu  azbestocementowego  w  ul.  Solskiego  (od  ul.  Kopernika  do

ul. Sikorskiego, Φ 400 mm o  długości ok. 700 m),

3.  Modernizację     wodociągu     azbestocementowego  w    ul .  Westerplatte,   Sucharskiego

(od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Φ 100 mm o długości ok.800 m),

4.  Budowę   wodociągu   drugostronnego   zasilania   dzielnic  Zabrzeźnia    i   Zakopane  (od

wpięcia   w  istniejący  wodociąg  w  ul. Swoboda, Φ 200 mm o długości ok. 1100 m),

5.  Modernizację   uzbrojenia   sieci   wodociągowej   w  Głownie:   wymiana  zasuw – 11 szt.

(Φ 400 - 4 szt., Φ 300 - 6 szt., Φ 250 - 1szt.),

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W zakresie programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu odprowadzania ścieków na rok 2009 planuje się jedynie rozbudowę sieci sanitarnej, dla której inwestorem będzie miasto Głowno.

Priorytetem dla Spółki jest  pilna konieczność realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Głowno”

# 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

- modernizację sieci wodociągowej,

- montaż hydrantów podziemnych (w celu ograniczenia nielegalnego poboru wody),

- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej,

- budowę niezbędnych odcinków sieci przekształcających rozgałęźny system rozprowadzania wody w bardziej bezpieczny i wydajny system pierścieniowy,

- montaż zasuw w węzłach na sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane podczas awarii, mniejsze ilości wody zużytej podczas awarii),

- wymiana filtrów na stacji uzdatniania wody  - zmniejszenie ilości wody do płukania,

- hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowych.

Duże znaczenie dla podniesienia racjonalności wykorzystania zasobów wody ma również rosnące opomiarowanie lokali. W 2008r. Spółka zakończyła montaż brakujących wodomierzy głównych w nieruchomościach odbiorców usług.

# 5. Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania.

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych Spółki.

W 2009 r. planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych ze środków własnych Spółki:

1) Budowa wodociągu w ul. 18 Stycznia – I etap

PCV fi 110 dł. 356,39 mb x 300 zł/mb 							106 319 zł.

Termin wykonania – marzec 2009 r.

2) Budowa wodociągu fi 100 w ulicy Nałkowskiej, ul. Kolejowej i ul. Traugutta

PCV fi 110 dł. 475,25 mb x 300zł/mb 							142 575 zł.

Termin wykonania – kwiecień 2009 r.

3) Budowa wodociągu w ul. Chopina

PCV fi 110 dł. 206,42 mb x 300 zł/mb 							 61 926 zł.

Termin wykonania – czerwiec 2009r.

4) Budowa wodociągu w ul. „Nowoprojektowanej”

PCV fi 110 dł. 120 mb x 300zł/mb 							 36 000 zł.

Termin wykonania – czerwiec 2009r.

5) Dokumentacja projektowa przedłużenia wodociągu w ul. Wiśniowej 			10.000 zł.

6) Dokumentacja projektowa przedłużenia wodociągu w ul. Broniewskiego		  5.000 zł.

7) Dokumentacja projektowa wodociągu w ul. Świerkowej

(od ul. Topolowej do ul. Zagajnikowej) 							  8.000 zł.

______________________________

Razem  1 ÷ 7    369 820 zł

Nakłady inwestycyjne gminy miasta Głowno ze środków budżetowych

Planowane inwestycje kanalizacyjne dla Miasta Głowno do wykonania w 2009 r. ze środków zaplanowanych w budżecie są następujące:

1)	Budowa kanału sanitarnego wraz z projektem i budową niezbędnych przyłączy w rejonie    Placu Wolności                  	          						85 000 zł.

2)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada				40 000 zł.

3)	Rozbudowa kanalizacji   sanitarnej w ul. Targowej                                               60 000 zł.

4)	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

i odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie:			          470 000 zł.

- ul. Ułańska,

- ul. Zacisze i ul. Spacerowa,

- ul. Wysoka,

- ul. 18-go Stycznia.

______________________________

Razem           655 000 zł

Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858.