Zarządzenie nr 24/2009

Burmistrza Głowna

z dnia 03 marca 2009r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy chodnika w  ulicy Kopernika w Głownie  w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Remont chodnika w ul. Kopernika  d ulicy Słowackiego do „Pawilonu Biedronka””.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy chodnika w ul. Kopernika od ul. Słowackiego

do „Pawilonu Biedronka”, w tym:

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa 8cm czerwona – 960m2.

- nawierzchnia z wjazdów kostka brukowa 8 cm szara na podbudowie z kruszywa - 140 m2.

§ 2. 1. Realizacja ww. zadania nastąpi ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na zadanie „Remont chodnika w ul. Kopernika od ulicy Słowackiego do „Pawilonu Biedronka”.

2. Koszt realizacji ww. zadania wynosi 138.000,00 zł brutto.

3. Miejski Zakład Komunalny wystawi faktury częściowe za wykonane elementy robót, których podstawą zapłaty będzie dokonanie odbiorów częściowych wykonanych elementów robót.

4. Termin wykonania do dnia 30.10.2009r.

§ 3. Zobowiązuję Referat Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie do udzielenia pomocy w zakresie  realizacji zadania oraz do bieżącej kontroli jego przebiegu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie.

Burmistrz Głowna

Wojciech Brzeski