Zarządzenie nr 25/10

Burmistrza Głowna

z dnia 02 kwietnia 2010r

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy nawierzchni  ulicy Kraszewskiego w Głownie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Czarnieckiego, Kraszewskiego, Skłodowskiej – Curie w mieście Głownie I etap, budowa ul. Kraszewskiego”.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 146),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego

w Głownie, do podjęcia działań celem budowy nawierzchni  ulicy Kraszewskiego w tym:

- Powierzchnia ulicy - 754 m2.

- Powierzchnia wjazdów -  94 m2.

- Regulacja pionowa armatury hydraulicznej

- Usunięcie kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi.

§ 2. 1. Realizacja ww. zadania nastąpi ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na zadanie „Budowa ulic: Czarnieckiego, Kraszewskiego, Skłodowskiej – Curie

w mieście Głownie, I etap budowa ul. Kraszewskiego”.

2.  Koszt realizacji ww. zadania wynosi 177.740,00 zł brutto.

3. Miejski Zakład Komunalny w Głownie wystawi faktury częściowe za wykonane elementy robót, których podstawą zapłaty będzie dokonanie odbiorów częściowych wykonanych elementów robót.

4.  Termin wykonania do dnia 31.08.2010r.

§ 3. Zobowiązuję Referat Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie do udzielenia pomocy w zakresie  realizacji zadania oraz do bieżącej kontroli jego przebiegu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie.

Burmistrz Głowna

Wojciech Brzeski